АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРХАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 апреля 2017                      с. Бархатово                                       № 27

О проведении мероприятий по

благоустройству территории Бархатовского сельсовета

В целях улучшения благоустройства территории Бархатовского сельсовета, обеспечения участия всех предприятий, организаций, граждан в проведении работ по благоустройству дворов, улиц, производственных объектов, мест общего пользования, руководствуясь пунктом 2 ст. 21 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами благоустройства территории  муниципального образования Бархатовский сельсовет, утвержденными решением Совета депутатов Бархатовского сельсовета № 44-2 от 13.07.2012, Уставом Бархатовского сельсовета,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территории Бархатовского сельсовета и входящих в его состав населенных пунктов согласно Приложению № 1.

- В период с 15.04.2017 по 15.06.2017 провести мероприятия по благоустройству и озеленению территории Бархатовского сельсовета с целью  улучшению его санитарного состояния.

- Закрепить за учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинами, торговыми павильонами и предприятиями,  расположенными  на территории Бархатовского сельсовета подведомственные им территории согласно Приложению № 2.

- Руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, собственникам магазинов, торговых павильонов, расположенных на территории Бархатовского сельсовета, рекомендую организовать и провести санитарную уборку, работы по озеленению закрепленных  за ними территорий.

- Руководителям жилищно-коммунальных организаций всех форм собственности, предлагаю провести мероприятий по благоустройству дворовых территорий, ремонту малых архитектурных форм и восстановлению покрытия дорог после произведенного на земельных участках ремонта  инженерных сетей и коммуникаций.

- Жителям Бархатовского сельсовета предлагаю принять активное  участие в проводимых в период с 15.04.2017 по 15.06.2017 мероприятиях по благоустройству территории сельсовета, в том числе и путем наведения порядка  дворовых и придомовых территорий.

- Администрации Бархатовского сельсовета проинформировать население сельсовета о времени  проведения  мероприятий по благоустройству территории.

- Создать комиссию за соблюдением запланированных мероприятий по благоустройству  территории Бархатовского сельсовета и выполнением данного постановления:

Председатель комиссии: Панин А.В. - заместитель главы Бархатовского сельсовета;

Заместитель  председателя:   Самохвалова  В.С. -  ведущий   специалист администрации;

Члены комиссии:  Мурзина Т.Л. - специалист  администрации

Федорова В.А. - директор ООО «Вега»

(по согласованию)

Яблоков А.Н.-    директор ООО «Лифтремонт»

(по согласованию)

Роля В.М. -         директор МУП «ЖКК Бархатовского

сельсовета».

- Проводить заседание комиссии за соблюдением запланированных мероприятий один раз в месяц.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в «Ведомостях органов местного самоуправления муниципального образования  Бархатовского сельсовета».

Глава сельсовета                                                                              З.А. Жаринова

Приложение №1

к Постановлению администрации

Бархатовского сельсовета № 27 от 14.04.2017 г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по благоустройству  территории Бархатовского сельсовета

| № | Мероприятия | Исполнитель | Дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация, уборка несанкционированных мусорных свалок (заключение контрактов) | Администрация Бархатовского сельсовета | апрель- июнь |
| 2 | Частичный ремонт и подсыпка ПГС дорог по населенным пунктам сельсовета | Администрация Бархатовского сельсовета | июнь-сентябрь |
| 3 | Содержание территории павильонов, магазинов – постоянная уборка, обкашивание, разбивка клумб. | Владельцы павильонов, магазинов (по согласованию) | апрель-октябрь |
| 4 | Обрезка кустарников, кленов выпиловка сухих веток деревьев по аллее и вокруг стадиона, хоккейной коробки | Администрация Бархатовского сельсовета | Апрель-май, сентябрь |
| 5 | Замена песка в песочницах, в д. Киндяково, д. Челноково, с. Бархатово, высадка саженцев | Администрация Бархатовского сельсовета | Май-сентябрь |
| 6 | Санитарная уборка кладбищ с. Бархатово и д. Киндяково | Администрация Бархатовского с/совета | Май-сентябрь |
| 7 | Обкашивание мест общего пользования, территории памятников | Администрация Бархатовского с/совета | июнь-сентябрь |
| 8 | Уборка мест общего пользования от мусора на территории поселений | Администрация Бархатовского сельсовета | еженедельно |
| 9 | Рейды комиссии в целях предупреждения и выявления нарушений правил по благоустройству, наведению порядка на придомовых территориях и местах общего пользования, по результату вручение предписаний с предупреждением о выявленных нарушениях | комиссия по благоустройству Администрация Бархатовского сельсовета | ежемесячно (последняя пятница месяца) |
| 10 | Уборка листвы и сухой травы, веток, валежника, сухостоя, хозяйственного и бытового мусора в местах массового отдыха населения (берег р. Есауловка) | Администрация Бархатовского сельсовета | Апрель-май |
| 11 | Наведение надлежащего порядка и содержание в чистоте памятников в с. Бархатово , д.Челноково, д. Киндяково | Администрация Бархатовского сельсовета МУ "Бархатовская ЦКС" | Май- сентябрь |
| 12 | Изготовление и установка в запретных зонах вывесок: «Мойка машин запрещена», «Выгул собак запрещен» | Администрация Бархатовского сельсовета | Май-июнь |
| 13 | Очистка лотков ливневой канализации с. Бархатово от грунта и мусора | Администрация Бархатовского сельсовета | апрель-сентябрь |
| 14 | Ремонт детских площадок | Администрация Бархатовского сельсовета | Апрель, сентябрь |
| 15 | Подведение итогов среди населения сельсовета по результатам проведенных мероприятий: - присвоение вывески «Образцовая усадьба», «Лучший цветник подъезда в многоэтажных домах» | Администрация Бархатовского сельсовета. | Август-сентябрь |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Бархатовского сельсовета № 27

от 14.04.2017 г.

Закрепление территорий по благоустройству

за предприятиями, учреждениями, организациями

Бархатовского  сельсовета

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения, организации | Закрепление территории по благоустройству и наведению санитарного порядка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бархатовского сельсовета | Площадь перед администрацией , территория вдоль дороги от администрации Бархатовского сельсовета до моста. |
| 2 | МБУК " Бархатовская ЦКС" | Площадь перед Домом культуры, территория за ограждением, танцплощадка и окружающая ее территория. |
| 3 | Библиотека, школа изобразительного искусства | Территория перед торгово- обслуживающим комплексом (ул. Ленина, 4) |
| 4 | Музыкальная школа | Территория с боковой и тыльной стороны здания по периметру(по согласованию) |
| 5 | Сельский клуб д. Киндяково | Территория возле сельского клуба по периметру, мемориальный памятник д.Киндяково |
| 6 | Школа | Территория вокруг 2-х зданий школы, территория стадиона, территория вдоль дороги по ул. Ленина от стадиона до церкви, мемориальный памятник в с. Бархатово |
| 7 | Торговый дом , спорткомплекс | Территория по периметру спорткомплекса на расстоянии 5-15 метров. |
| 8 | Детский сад | Обслуживающая территория учреждения, территория ул. Ленина №8.вокруг ограждения 5-15 метров по периметру |
| 9 | Амбулатория | Обслуживающая территория по периметру на расстоянии 5-15 метров, огражденный газон |
| 10 | ЖКХ | Территория перед зданием участка ЖКХ, подъездные дороги. |
| 11 | ОАО «Птицефабрика Бархатовская» | Площади перед ОАО «Птицефабрика Бархатовская» и торговой точки по продаже живой птицы, территория от торговой точки птицефабрики (ларек) вдоль забора обслуживающая территория КНС. |
| 12 | Здание по переработке рыбы | Обслуживающая территория по периметру |
| 13 | Магазины и торговые точки: ИП Платонова Л.П., Торопова О.О., Молчун И.П., Спирина Т.Н., Шульц В.Г., Быкасова А.Р., Чеканцев В.И., Савельева Н.А., ООО «Березовское райпо» | Обслуживающая территория по периметру на расстоянии - 5-15 метров |
| 14 | СПК «Ресурс» | Обслуживающая территория перед объектами собственности и производственной территории по периметру. |
| 15 | ООО «Сибирь-Инвест» (Форсаж) | Обслуживающая территория |
| 16 | ООО «Итат» | Обслуживающая территория |
| 17 | Карьер «Т», ООО «Луна- Река» (с.Терентьево) | Вдоль дороги с лицевой части от офисных зданий. |
| 18 | Почта России с. Бархатово | Территория перед почтовым отделением, до перекрестка дорог |