АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРХАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 апреля 2018г.                             с.Бархатово                                       № 22

О проведении мероприятий,

субботников по благоустройству

территории Бархатовского сельсовета

В целях улучшения благоустройства территории Бархатовского сельсовета, обеспечения участия всех предприятий, организаций, граждан в проведении работ по благоустройству дворов, улиц, производственных объектов, мест общего пользования, руководствуясь пунктом 2 ст. 21 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  Правилами благоустройства территории  муниципального образования Бархатовский сельсовет, утвержденными решением Совета депутатов Бархатовского сельсовета № 28-2 от 24.08.2017г., Уставом Бархатовского сельсовета,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Провести мероприятия по благоустройству территории Бархатовского сельсовета, улучшению  санитарного состояния и озеленению с 27.04.2018 г. по 27.06.2018г.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов и территории Бархатовского сельсовета, согласно приложению № 1.

3. Провести с 27.04.2018г. по 27.05.2018г. субботники  на территории Бархатовского сельсовета.

4. Закрепить подведомственные территории за учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинами, торговыми павильонами и предприятиями,  расположенные на территории Бархатовского сельсовета, согласно приложению № 2.

5. Руководителям предприятий всех форм собственности, руководителям учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, собственникам магазинов, торговых павильонов,   расположенных на территории Бархатовского сельсовета, рекомендуем организовать и проконтролировать санитарную уборку закрепленных территорий и провести работы по их озеленению.

6. Руководителям жилищно-коммунальных организаций всех форм собственности, предлагаем провести  мероприятий по благоустройству дворовых территорий, ремонту малых архитектурных форм, провести  подсыпку и планировку покрытия дорог, вскрываемых земельных участков после ремонта  инженерных сетей и коммуникаций.

7. Жителям Бархатовского сельсовета, проживающим в многоквартирных домах и домах частного сектора, предлагаем принять активное  участие в субботниках и двухмесячнике по благоустройству территории, навести порядок на дворовых и придомовых территориях.

8.   Администрации Бархатовского сельсовета  проинформировать население сельсовета о проведении  мероприятий по благоустройству.

9. Создать комиссию по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории Бархатовского сельсовета, выполнением данного постановления:

Председатель комиссии: 	- Жаринова З.А. – глава сельсовета

Заместитель председателя	- Панин А.В.     – зам. главы  сельсовета

Самохвалова В.С.                  – ведущий  специалист по муниципальному

имуществу и жилищным вопросам

администрации

Мурзина Т.Л 	- специалист 1 категории администрации

Федорова В.А.                      -  директор  УК ООО "Вега" (по согласованию)

Осипова Е.В.                        -  директор МБОУ «Бархатовская СОШ»

(по     согласованию)

Царев В.А.                              -  директор МУП "ЖКК Бархатовского

сельсовета (по согласованию)

10.    Проводить заседание штаба по благоустройству один раз в месяц.

11.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12.  Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликованию в «Ведомостях органов местного самоуправления муниципального образования  Бархатовского сельсовета».

Глава сельсовета                                             З.А. Жаринова

Приложение №1

к Постановлению администрации

Бархатовского сельсовета № 22 от 27.04.2018г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по благоустройству  территории Бархатовского сельсовета

| № | Мероприятия | Исполнитель | Дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ликвидация, уборка несанкционированных мусорных свалок (заключение контрактов) | Администрация Бархатовского сельсовета | Апрель- июнь |
| 2 | Частичный ремонт и подсыпка ПГС дорог по населенным пунктам сельсовета с.Бархатово – ул.Спортривная,Подгорная, Набережная, Д.Челноково – ул.Кирова,Октябрьская, Д.Киндяково- ул.Новоселов, Полевая, Молодежная. | Администрация Бархатовского сельсовета | Май-сентябрь |
| 3 | Содержание территории павильонов, магазинов – постоянная уборка, обкашивание. | Владельцы павильонов, магазинов (по согласованию) | апрель-октябрь |
| 4 | Обрезка кустарников, выпиловка сухих веток, тополей на придорожной полосе по ул. Чапаева в с. Бархатово. Выкорчевка деревьев в д. Киндяково памятник. | Администрация Бархатовского сельсовета | Апрель-май, сентябрь |
| 5 | Санитарная уборка кладбищ с. Бархатово, д. Киндяково, д.Челноково | Администрация Бархатовского с/совета | Апрель-май |
| 6 | Уборка мест общего пользования от мусора, вырезка молодой поросли, побелка стволов, обкашивание 4 раза за сезон. | Администрация Бархатовского сельсовета (по договоренности предприятия, организации, учреждения) (согласно приложению 2) | апрель-август |
| 7 | Обход комиссии по благоустройству по территории сельсовета в населенных пунктах с предупреждением по наведению порядка на своих придомовых территориях | комиссия по благоустройству Администрация Бархатовского сельсовета | ежемесячно |
| 8 | Уборка и содержание территории памятников с. Бархатово, д. Челноково, д. Киндяково | Администрация Бархатовского сельсовета , школа | Май, июнь |
| 9 | Посадка деревьев в д.Киндяково у памятника ВОВ, С. Бархатово на аллее | Администрация Бархатовского сельсовета, участие жителей населенных пунктов. | Сентябрь, октябрь |
| 10 | Очистка лотков ливневой канализации от мусора | Администрация Бархатовского сельсовета, частный сектор | апрель-сентябрь |
| 11 | Подведение итогов комиссией по благоустройству на присуждение "Образцовая усадьба" " Лучший цветник подъезда в многоэтажных домах" | Администрация Бархатовского сельсовета. | Август-сентябрь |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Бархатовского сельсовета № 22 от 27.04.2018г.

Закрепление территорий по благоустройству

за предприятиями, учреждениями, организациями

Бархатовского  сельсовета

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения, организации | Закрепление территории по благоустройству и наведению санитарного порядка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бархатовского сельсовета | Площадь перед администрацией, территория вдоль дороги от администрации Бархатовского сельсовета до моста. |
| 2 | МБУК " Бархатовская ЦКС" | Площадь перед Домом культуры, территория за ограждением, танцплощадка и окружающая ее территория. |
| 3 | Библиотека, школа изобразительного искусства, арендаторы помещений торгово-обслуживающего комлекса | Территория перед торгово- обслуживающим комплексом (ул. Ленина, 4) |
| 4 | Музыкальная школа | Территория с боковой и тыльной стороны здания по периметру(по согласованию) |
| 5 | Сельский клуб д. Киндяково | Территория возле сельского клуба по периметру, памятник ВОВ д.Киндяково, ул.Чапаева 64-66 |
| 6 | Школа | Территория вокруг 2-х зданий школы, территория стадиона, территория вдоль дороги по ул. Чкалова от стадиона до церкви, памятник ВОВ в с. Бархатово |
| 7 | Сауна | Территория по периметру сауны на расстоянии 5-15 метров. |
| 8 | Детский сад | Обслуживающая территория учреждения, территория перед по ул. Ленина №8. |
| 9 | Амбулатория | Обслуживающая территория по периметру на расстоянии 5-15 метров. |
| 10 | ЖКХ | Территория перед зданием участка ЖКХ, подъездные дороги. |
| 11 | ОАО «Птицефабрика Бархатовская» | Площади перед ОАО «Птицефабрика Бархатовская» и торговой точки по продаже живой птицы, территория от торговой точки птицефабрики (ларек) вдоль забора обслуживающая территория КНС. |
| 12 | Рыбный цех | Обслуживающая территория по периметру |
| 13 | Магазины и торговые точки: ИП Платонова Л.П., Молчун И.П., Спирина Т.Н., Шульц В.Г., Чеканцев В.И., Савельева Н.А., Горбунова Н.А., Бурлакова О.Ю. Швхмотова Е.А.ООО «Березовское райпо» | Обслуживающая территория по периметру на расстоянии - 5-15 метров |
| 14 | СПК «Ресурс» | Обслуживающая территория перед объектами собственности и производственной территории по периметру. |
| 15 | ООО «Сибирь-Инвест» (Форсаж) | Обслуживающая территория вокруг по периметру до дороги. |
| 16 | ООО «Итат» | Обслуживающая территория |
| 17 | Карьер «Т», ООО «Луна- Река» (с.Терентьево) | Вдоль дороги с лицевой части от офисных зданий. |
| 18 | Почта России с. Бархатово | Территория перед почтовым отделением, до перекрестка дорог |