**Российская Федерация**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Бархатовского сельсовета**

**Березовского района Красноярского края**

**с. Бархатово**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 января 2021 года с. Бархатово № 5

О проведении мероприятий, субботников по благоустройству территории Бархатовского сельсовета

В целях улучшения благоустройства территории Бархатовского сельсовета, обеспечения участия всех предприятий, организаций, граждан в проведении работ по благоустройству дворов, улиц, производственных объектов, мест общего пользования, руководствуясь пунктом 2 ст. 21 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами благоустройства территории муниципального образования Бархатовский сельсовет, Уставом Бархатовского сельсовета,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести мероприятия по благоустройству территории Бархатовского сельсовета, улучшению санитарного состояния и озеленению с 15.04.2021 по 20.06.2021 г.г.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов и территории Бархатовского сельсовета, согласно приложению № 1.

3. Провести с 15.04.2021 по 25.05.2021 г.г. субботники на территории Бархатовского сельсовета.

4. Закрепить подведомственные территории за учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинами, торговыми павильонами и предприятиями, расположенные на территории Бархатовского сельсовета, согласно приложению № 2.

5. Руководителям предприятий всех форм собственности, руководителям учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, собственникам магазинов, торговых павильонов, расположенных на территории Бархатовского сельсовета, рекомендуем организовать и проконтролировать санитарную уборку закрепленных территорий и провести работы по их озеленению.

6. Руководителям жилищно-коммунальных организаций всех форм собственности, предлагаем провести мероприятий по благоустройству дворовых территорий, ремонту малых архитектурных форм, провести подсыпку и планировку покрытия дорог, вскрываемых земельных участков после ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

7. Жителям Бархатовского сельсовета, проживающим в многоквартирных домах и домах частного сектора, предлагаем принять активное участие в субботниках и двухмесячнике по благоустройству территории, навести порядок на дворовых и придомовых территориях.

8. Администрации Бархатовского сельсовета проинформировать население сельсовета о проведении мероприятий по благоустройству.

9. Создать комиссию по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории Бархатовского сельсовета, выполнением данного постановления:

Председатель комиссии: - Попов И.В. глава Бархатовского сельсовета;

Заместитель председателя - Красников А.В. заместитель главы Бархатовского сельсовета;

Члены комиссии:

Самохвалова В.С. - ведущий специалист администрации;

Севрунова О.А. - ведущий специалист администрации;

Мурзина Т.Л. - специалиста администрации;

Яблоков А.Н. - директор УК «Вега» (по согласованию)

Силин Е.В. - директор МБОУ Бархатовской СОШ им. Ф.М. Шакшуева;

Федорова В.А. - директор МУП «ЖКК Бархатовского сельсовета»;

Денькина Н.А.- директор МБДОУ Бархатовского детского сада;

10. Проводить заседание штаба по благоустройству один раз в месяц.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию в «Ведомостях органов местного самоуправления муниципального образования Бархатовского сельсовета».

Глава Бархатовского сельсовета И.В. Попов

Приложение №1

Постановлению администрации

Бархатовского сельсовета

№ 5 от 28.01.2021

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по благоустройству территории Бархатовского сельсовета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнитель | Дата исполнения |
| Ликвидация, уборка несанкционированных мусорных свалок (заключение контрактов) | Администрация Бархатовского сельсовета  | апрель - июнь |
| Частичный ремонт и подсыпка ПГС дорог по населенным пунктам сельсовета с.Бархатово- ул. Строительная.д.Челноково – ул. Кирова,д.Киндяково- ул. Полевая, Новоселов.  | Администрация Бархатовского сельсовета  | май-сентябрь |
| Содержание территории павильонов, магазинов – постоянная уборка, окос травы. | Владельцы павильонов, магазинов (по согласованию) | апрель-октябрь |
| Обрезка кустарников, выпиловка сухих веток, тополей на по ул. Чкалова в с. Бархатово.  | Администрация Бархатовского сельсовета | апрель-май, сентябрь |
| Санитарная уборка кладбищ с. Бархатово, д. Киндяково, д.Челноково | Администрация Бархатовского с/совета | апрель-май |
| Уборка мест общего пользования от мусора, вырезка молодой поросли, побелка стволов, окашивание 4 раза за сезон.  | Администрация Бархатовского сельсовета (по договоренности предприятия, организации, учреждения ((согласно приложению 2)) | апрель-август |
| Обход комиссии по благоустройству по территории сельсовета в населенных пунктах с предупреждением по наведению порядка на своих придомовых территориях  | комиссия по благоустройствуАдминистрация Бархатовского сельсовета | ежемесячно |
| Уборка и содержание территории памятников с. Бархатово, д. Челноково, д. Киндяково | Администрация Бархатовского сельсовета, школа  | май, июнь  |
| Посадка деревьев в д.Киндяково у памятника ВОВ, с. Бархатово на аллее | Администрация Бархатовского сельсовета, участие жителей населенных пунктов. | сентябрь, октябрь |
| Очистка лотков ливневой канализации от мусора | Администрация Бархатовского сельсовета, частный сектор | апрель-сентябрь |
| Подведение итогов комиссией по благоустройству на присуждение «Образцовая усадьба», «Лучший цветник подъезда в многоэтажных домах» | Администрация Бархатовского сельсовета | август-сентябрь |
| Обустройство детской площадки в д. Киндяково возле СК «Киндяковский» высадка кустарников и деревьев | Администрация Бархатовского сельсовета | август-октябрь |
| Ремонт уличного освещения территории Бархатовского сельсовета | Администрация Бархатовского сельсовета | март - декабрь |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Бархатовского сельсовета

№ 5 от 28.01.2021

Закрепление территорий по благоустройству за предприятиями, учреждениями, организациями Бархатовского сельсовета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия, учреждения, организации | Закрепление территории по благоустройству и наведению санитарного порядка |
| 1 | Администрация Бархатовского сельсовета | Площадь перед администрацией, территория вдоль дороги от администрации Бархатовского сельсовета до моста |
| 2 | МБУК «Бархатовская ЦКС» | Площадь перед Домом культуры, территория за ограждением, танцплощадка и окружающая ее территория |
| 3 | Библиотека, школа изобразительного искусства, арендаторы помещений торгово-обслуживающего комплекса  | Территория перед торгово- обслуживающим комплексом (ул. Ленина, 4)  |
| 4 | Музыкальная школа | Территория с боковой и тыльной стороны здания по периметру(по согласованию) |
| 5 | Сельский клуб д. Киндяково | Территория возле сельского клуба по периметру, памятник ВОВ д.Киндяково, ул. Чапаева 64-66  |
| 6 | Школа  | Территория вокруг 2-х зданий школы, территория стадиона, территория вдоль дороги по ул. Чкалова от стадиона до церкви, памятник ВОВ в с. Бархатово |
| 7 | Сауна | Территория по периметру сауны на расстоянии 5-15 метров |
| 8 | Детский сад | Обслуживающая территория учреждения, территория перед по ул. Ленина № 8 |
| 9 | Амбулатория | Обслуживающая территория по периметру на расстоянии 5-15 метров |
| 10 | ЖКХ | Территория перед зданием участка ЖКХ, подъездные дороги |
| 11 | ОАО «Птицефабрика Бархатовская» | Площади перед ОАО «Птицефабрика Бархатовская» и торговой точки по продаже живой птицы, территория от торговой точки птицефабрики (ларек) вдоль забора обслуживающая территория КНС. |
| 12 | Рыбный цех |  Обслуживающая территория по периметру  |
| 13 | Магазины и торговые точки: ИП Платонова Л.П., Молчун И.П., Спирина Т.Н., Шульц В.Г., Чеканцев В.И., Савельева Н.А., Горбунова Н.А., Бурлакова О.Ю. Шахматова Е.А.ООО «Березовское райпо» | Обслуживающая территория по периметру на расстоянии - 5-15 метров |
| 14 | СПК «Ресурс» | Обслуживающая территория перед объектами собственности и производственной территории по периметру |
| 15 | ООО «Сибирь-Инвест» (Форсаж) | Обслуживающая территория вокруг по периметру до дороги |
| 16 | ООО «Итат» | Обслуживающая территория |
| 17 | Карьер «Т», ООО «Луна- Река» (с.Терентьево) | Вдоль дороги с лицевой части от офисных зданий. |
| 18 | Почта России с. Бархатово | Территория перед почтовым отделением, до перекрестка дорог |